FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

Ingeniería de Software I

PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE INCREMENTO 1: PLUGIN DE FEEDBACK EN CANVAS PARA UNIDA DE UNAB

AUTORES:

Jaime Andrés Arriagada Rosas

Valentina Esperanza Castillo Calisaya

Benjamin Felipe Ignacio Garat Velásquez

Máximo Farid Melo Uhart

Joaquín Alonso Montes Tapia

Cristóbal Andrés Pinto Espinosa

Sebastián Ignacio Pinto Espinosa

PROFESOR:

Paulo Luis Quinsacara Jofré

SANTIAGO, CHILE

2026

# Índice de contenidos

1, Introducción

2. Solución e Incremento

2.1. Incremento N.º 1 – [Nombre descriptivo de tu incremento]

2.2. Casos de uso incluidos (Tabla resumen + % de avance parcial y acumulado)

3. Casos de Uso Extendidos (Solo los 18 o más que implementarás)

3.1. Tablas CU Extendidas

4. Product Backlog y Gestión Scrum++

4.1. Product Backlog List

4.2. Sprint Backlog (Esfuerzo, responsables, fechas)

4.3. Sprint Review (Cambios realizados por feedback)

4.4. Daily Scrums (Evidencia de las reuniones)

5. Vistas Arquitectónicas 4+1

5.1. Vista Lógica (Diagrama de clases y modelo de datos)

5.2. Vista de Proceso (Diagramas de secuencia de diseño)

5.3. Vista de Desarrollo (Diagrama de componentes)

5.4. Vista Física (Diagrama de despliegue)

5.5. Vista de Casos de Uso (Diagrama general)

6. Árbol de Navegación

7. Calidad del Producto (ISO 25010)

7.1. Funcionalidad (Adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad)

7.2. Confiabilidad (Madurez, tolerancia a fallos, recuperación)

7.3. Usabilidad (Entendimiento, aprendizaje, operabilidad)

7.4. Eficiencia (Comportamiento temporal, uso de recursos)

7.5. Mantenibilidad (Modularidad, analizabilidad)

7.6. Portabilidad (Adaptabilidad, instalabilidad)

8. Pruebas y Validación

8.1. Pruebas de Caja Negra (Pantallazos de cada CU)

8.2. Pruebas Unitarias y de Integración

8.3. Gráfico de Errores (Evolución de defectos)

9. Matriz de Trazabilidad (Requisitos vs. Casos de Uso vs. Pruebas)

10. Métricas de Esfuerzo y Proyecto

10.1. Tabla de Esfuerzo (HH planificadas vs. reales)

10.2. Gráfico Burn-up

10.3. Gráfico Burn-down

10.4. Sprint Retrospective (Lecciones aprendidas y plan de mejora)

11. Anexos

11.1. Manual de Instalación

11.2. Manual de Usuario

11.3. Video de Instalación (Enlace)

11.4. Video de Demostración (Enlace)

11.5. Documento 0 Corregido (O enlace al drive con las marcas de cambio)

11.6. Informe de Commits (Git)

Índice de contenidos	2

Índice de figuras	5

Índice de tablas	7

1. INTRODUCCIÓN	9

2. SOLUCIÓN E INCREMENTO	10

2.1. Incremento Nº 1 – Fundamentos del sistema de feedback adaptativo	10

2.2.  Casos de uso incluidos	12

3.  CASOS DE USO EXTENDIDOS	16

3.1 Tablas CU Extendidas	16

4. PRODUCT BACKLOG LIST DE PLUGIN DE FEEDBACK.	19

4.1 Sprint Review Del Product Backlog List:	19

4.2. Sprint Backlog (Esfuerzo, responsables, fechas)	20

4.3. Sprint Review (Cambios realizados por feedback)	20

4.4. Daily Scrums (Evidencia de las reuniones)	20

5. VISTAS 4+1.	20

5.1 Vista lógica, diagrama de clases y modelo de datos:	20

5.2 Vista Proceso, diagrama de secuencia.	26

5.3  Vista Desarrollo, diagrama de componentes:	29

5.3  Vista Desarrollo, diagrama de componentes:	30

5.4.  Vista Física, diagrama de despliegue:	32

5.4  Vista Física, diagrama de despliegue:	33

5.5  Vista Casos de uso:	38

6. ESQUEMA DE BASE DE DATOS RELACIONAL	39

6.1 Tabla usuarios	39

6.2 Tabla plantillas_feedback	40

6.3 Tabla configuraciones_lti	41

6.4 Tabla variables_personalizacion	42

6.5 Tabla historial_academico	43

6.6 Tabla resultados_feedback	44

6.7 Tabla logs_auditoria	46

# Índice de figuras

Figura 5.1 “Diagrama de clases”.	20

Figura 5.2 “Modelo de datos”.	25

Figura 5.3: “Diagrama de secuencia caso de uso N°1”	25

Figura 5.4: “Diagrama de secuencia caso de uso N°2”	25

Figura 5.5: “Diagrama de secuencia caso de uso N°3”	26

Figura 5.6: “Diagrama de secuencia caso de uso N°4”	26

Figura 5.7: “Diagrama de secuencia caso de uso N°5”	26

Figura 5.8: “Diagrama de secuencia caso de uso N°6”	26

Figura 5.9: “Diagrama de secuencia caso de uso N°7”	26

Figura 5.10: “Diagrama de secuencia caso de uso N°8”	26

Figura 5.11: “Diagrama de secuencia caso de uso N°9”	27

Figura 5.12: “Diagrama de secuencia caso de uso N°10”	27

Figura 5.13: “Diagrama de secuencia caso de uso N°11”	27

Figura 5.14: “Diagrama de secuencia caso de uso N°12”	27

Figura 5.15: “Diagrama de secuencia caso de uso N°13”	27

Figura 5.16: “Diagrama de secuencia caso de uso N°14”	27

Figura 5.17: “Diagrama de secuencia caso de uso N°15”	28

Figura 5.18: “Diagrama de secuencia caso de uso N°16”	28

Figura 5.19: “Diagrama de secuencia caso de uso N°17”	28

Figura 5.20: “Diagrama de secuencia caso de uso N°18”	28

Figura 5.21: “Diagrama de componentes”.	28

Figura 5.21: “Diagrama de componentes”.	29

Figura 5.22: “Diagrama de despliegue”.	31

Figura 5.22: “Diagrama de despliegue”.	32

Figura 5.23: “Diagrama de casos de uso”.	37

# Índice de tablas

Tabla 2.1: “Porcentajes por cada incremento".	13

Tabla 2.2: “Casos de uso incluidos".	13

Tabla 3.1: “Caso de uso N°1, Generando Feedback Automático con IA”.	16

Tabla 3.2: “Caso de uso N°2, Personalizando Feedback con Historial Académico”.	16

Tabla 3.3: “Caso de uso N°3, Generando Mensaje Diferenciado por Rango de Calificación”.	16

Tabla 3.4: “Caso de uso N°4, Configurando Modelo de Lenguaje del Motor de IA”.	16

Tabla 3.5: “Caso de uso N°5, Diferenciando Feedback según Trayectoria Académica”.	17

Tabla 3.6: “Caso de uso N°6, Agregando Variables de Personalización”.	17

Tabla 3.7: “Caso de uso N°7, Capturando Ediciones del Profesor sobre Feedback”.	17

Tabla 3.8: “Caso de uso N°8, Calificando Calidad del Feedback Generado”.	17

Tabla 3.9: “Caso de uso N°9, Gestionando Plantillas de Feedback”.	17

Tabla 3.10: “Caso de uso N°10, Creando Nueva Plantilla con Variables Dinámicas”.	17

Tabla 3.11: “Caso de uso N°11, Modificando Plantilla Existente”.	17

Tabla 3.12: “Caso de uso N°12, Eliminando Plantilla de Feedback”.	18

Tabla 3.13: “Caso de uso N°13, Consultando Historial de Plantillas”.	18

Tabla 3.14: “Caso de uso N°14, Duplicando Plantilla Existente”.	18

Tabla 3.15: “Caso de uso N°15, Activando Plantilla con Rangos Completos”.	18

Tabla 3.16: “Caso de uso N°16, Integrando Plugin en SpeedGrader de Canvas”.	18

Tabla 3.17: “Caso de uso N°17, Insertando Feedback como Comentario de Rúbrica”.	18

Tabla 3.18: “Caso de uso N°18, Autenticando Usuario mediante LTI 1.3”.	18

Tabla 4.1: “Product Backlog“.	19

Tabla 4.2: “Fragmento inicial del Product Backlog antes del cambio“.	19

Tabla 4.3: “Fragmento actualizado del Product Backlog después del cambio“.	20

# 1. INTRODUCCIÓN

Se presenta el primer incremento del proyecto «Plugin de Feedback en Canvas para UNIDA de UNAB», desarrollado en el contexto de la asignatura Ingeniería de Software I. Durante esta etapa, el Equipo 24 adoptó la metodología Scrum++ para avanzar de forma iterativa e incremental en la construcción del sistema. Se definieron y priorizaron las historias de usuario de mayor impacto; además, se elaboraron los artefactos fundamentales Documento 0, cronograma, modelos BPMN en Bizagi, matriz de trazabilidad, casos de uso extendidos, diagramas 4 + 1 y scripts de base de datos e implementaron los primeros módulos funcionales que satisfacen los requisitos críticos.

# 2. SOLUCIÓN E INCREMENTO

Se desarrolla e implementa, de manera progresiva, un Plugin de Feedback Adaptativo para Canvas LMS diseñado para la Unidad de Investigación Docente y Desarrollo Académico (UNIDA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello (UNAB). La solución permitirá generar retroalimentación personalizada usando inteligencia artificial basada en las calificaciones ingresadas por el profesor en SpeedGrader de Canvas, considerando el rango de nota y las variables de personalización del estudiante, y garantizando una comunicación eficiente entre docentes y estudiantes.

El plugin sigue el estándar LTI 1.3 para integración segura con Canvas, implementando OpenID Connect para autenticación y utilizando JSON Web Tokens (JWT) para el intercambio seguro de información. El sistema incorpora Assignment and Grading Services (AGS) para sincronización automática de calificaciones y feedback en el libro de calificaciones de Canvas.

La arquitectura del plugin está basada en una capa de presentación desarrollada con React.js y una capa de servicios backend implementada en Node.js con Express, comunicándose mediante APIs RESTful. La persistencia de datos se gestiona mediante una base de datos PostgreSQL, elegida por su robustez, escalabilidad y soporte para tipos de datos JSON necesarios para almacenar configuraciones complejas de plantillas y variables de personalización.

El motor de inteligencia artificial utiliza modelos de lenguaje preentrenados (LLM) accesibles mediante APIs seguras, con capacidad de fine-tuning específico para el dominio educativo y adaptabilidad según el historial académico del estudiante. El sistema implementa mecanismos de control de sesgos algorítmicos y validación de calidad para garantizar que el feedback generado cumpla con criterios de inclusión, equidad y relevancia pedagógica.

## 2.1. Incremento Nº 1 – Fundamentos del sistema de feedback adaptativo

Durante este primer incremento se abordaron los aspectos esenciales para el funcionamiento del sistema:

Análisis del contexto organizacional y de los procesos clave, incluyendo el estudio de la estructura de UNIDA, los flujos de trabajo actuales de retroalimentación en Canvas y las necesidades específicas de profesores y estudiantes en cursos masivos de Ingeniería de Software.

Identificación de requisitos funcionales y no funcionales mediante entrevistas semiestructuradas con el cliente y análisis documental, resultando en 12 requisitos funcionales y 7 requisitos no funcionales documentados siguiendo el formato ESA (PSS‑05‑0 Issue 2).

Modelado de procesos en BPMN utilizando la herramienta Bizagi, produciendo 3 diagramas de flujo que representan el proceso completo de generación, revisión y entrega de feedback adaptativo.

Definición de los actores principales del sistema: Profesor (como evaluador y aprobador), Estudiante (como receptor y valorador de feedback), Administrador del Sistema (responsable de configuración y mantenimiento), y Sistema de IA (encargado de la generación automática de comentarios).

Redacción y estructuración de los primeros casos de uso siguiendo la plantilla de Casos de Uso Extendidos, incluyendo actores principales, precondiciones, flujo de eventos básico, flujos alternativos y postcondiciones para cada caso identificado.

Diseño de la arquitectura del sistema basada en microservicios desacoplados, seleccionando tecnologías como React.js para el frontend, Node.js/Express para el API gateway, y PostgreSQL para la persistencia, considerando factores de escalabilidad, mantenibilidad y compatibilidad con LTI 1.3.

Implementación del motor de inteligencia artificial para generación de feedback, integrando APIs de modelos de lenguaje como GPT-4 y Claude 3 mediante prompts estructurados que incluyen variables de contexto académico y rúbricas de evaluación predefinidas.

Creación de las plantillas de feedback por rango de calificación (≥6.0, 4.0-5.9, <4.0) con variables dinámicas como {{nombre_estudiante}}, {{calificacion_actual}}, {{promedio_historico}} y {{trayectoria_academica}}, almacenadas en una tabla dedicada de la base de datos.

Desarrollo del panel de gestión para profesores utilizando componentes reutilizables de React.js con estado gestionado mediante Context API, incluyendo funcionalidades de creación, edición, eliminación y vista previa de plantillas.

Implementación de la integración con Canvas LMS mediante LTI 1.3, configurando endpoints de autenticación OIDC, manejo seguro de claves públicas/privadas RSA256, y uso de los servicios de Assignment and Grading (AGS) para sincronización de resultados.

Pruebas unitarias y de integración para validar el funcionamiento, empleando Jest para pruebas unitarias del backend y React Testing Library para componentes frontend, logrando un 85% de cobertura de código en módulos críticos.

Documentación técnica y de usuario generada en formato Markdown, incluyendo manual de instalación, guía de uso para profesores y estudiantes, y especificaciones de API REST, siguiendo estándares de documentación técnica profesional.

## 2.2.  Casos de uso incluidos

Para este incremento se definieron 18 casos de uso los que corresponden al 25 % del total planificado (72), estos fueron seleccionados según criterios de prioridad, impacto en la experiencia del usuario y viabilidad técnica para habilitar la usabilidad inicial del sistema.

Estos casos de uso cubren funcionalidades esenciales para la generación de feedback con IA, gestión de plantillas, integración con Canvas LMS, panel de revisión del profesor y vista del estudiante, sentando así la base funcional del sistema.

Avance del sistema en el Incremento 1:

Porcentaje parcial alcanzado: 26 %

Porcentaje acumulado: 26 %

Este primer incremento constituye una base sólida para el desarrollo iterativo del sistema completo, al asegurar trazabilidad, claridad en los procesos y alineación con los objetivos organizacionales.

A continuación, la tabla 2.1 presentará la planificación y el avance del desarrollo del Plugin de Feedback, dividida por incrementos. De este modo se garantiza una estrategia incremental que permite al sistema crecer de manera ordenada y funcional a lo largo del tiempo mostrando de forma clara la distribución de los porcentajes de avance por cada incremento del sistema, detallando la cantidad de casos de uso que se implementará en cada fase. Gracias a esta planificación escalonada, alineada con metodologías ágiles, se garantiza un desarrollo ordenado, con entregables definidos y medibles en cada etapa.

###### Tabla 2.1: “Porcentajes por cada incremento".

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

La tabla 2.2 presenta los casos de uso seleccionados para el Incremento 1.

###### Tabla 2.2: “Casos de uso incluidos".

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

RF38: El sistema debe permitir seleccionar el curso de Canvas donde se aplicará el plugin de feedback, mostrando un listado de cursos activos del profesor obtenidos mediante la API REST de Canvas.

RF39: El sistema debe mostrar las asignaciones evaluables del curso seleccionado que tengan rúbrica asociada, obtenidas desde Canvas mediante su API, con indicación de fecha límite y estado de entrega.

RF40: El sistema debe permitir activar o desactivar el sistema de feedback por asignación de forma independiente, almacenando este estado junto con la configuración de rúbrica y plantilla seleccionada en la base de datos del plugin.

RF09: El sistema debe permitir al profesor gestionar plantillas de feedback por rango de calificación (crear, editar y eliminar), almacenadas en la base de datos local del plugin, accesibles desde un panel dentro de Canvas.

RF10: El sistema debe permitir al profesor crear nuevas plantillas mediante un editor de texto integrado en el panel de administración, con soporte de variables dinámicas básicas: {{nombre_estudiante}}, {{calificacion}}, {{promedio_curso}}.

RF11: El sistema debe permitir al profesor modificar plantillas de feedback existentes desde la interfaz de gestión, actualizando el registro en la base de datos local con fecha de modificación y usuario que realizó el cambio.

RF16: El sistema debe integrarse en la interfaz de SpeedGrader de Canvas como un panel complementario lateral, respetando el estilo visual del Theme Editor de Canvas (Brand Config) de la instancia local.

RF01: El sistema debe generar retroalimentación automática usando IA, basada en la calificación ingresada por el profesor en SpeedGrader de Canvas, considerando el rango de nota y la plantilla configurada para ese rango.

RF02: El sistema debe considerar las calificaciones previas del estudiante en el mismo curso activo (libro de calificaciones de Canvas) como variable principal de personalización del feedback generado.

RF03: El sistema debe generar mensajes diferenciados según tres rangos de calificación: igual o superior a 6.0 (felicitación), entre 4.0 y 5.9 (motivación e indicaciones de mejora) e inferior a 4.0 (apoyo académico y orientación).

RF05: El sistema debe generar un feedback distinto para estudiantes con igual calificación pero trayectorias académicas previas distintas, reflejando en el texto si el rendimiento actual es una mejora o un retroceso respecto al historial del curso.

RF23: El sistema debe mostrar al profesor una lista de feedbacks generados pendientes de revisión, filtrable por curso y asignación, dentro de un panel dedicado accesible desde el menú de navegación lateral de Canvas.

RF24: El sistema debe permitir al profesor visualizar el feedback generado para cada estudiante en una vista detallada que incluya: nombre del estudiante, calificación obtenida, historial de calificaciones previas en el mismo curso y texto generado.

RF25: El sistema debe permitir al profesor editar el texto del feedback generado antes de enviarlo, mediante un editor de texto enriquecido con formato básico (negrita, cursiva, listas).

RF30: El sistema debe mostrar el estado de cada feedback en el panel de revisión mediante etiquetas visuales: Pendiente (amarillo), Aprobado (verde), Editado (azul), Rechazado (rojo).

RF26: El sistema debe permitir al profesor aprobar el feedback generado para enviarlo al estudiante, acción que lo guarda como comentario de rúbrica en Canvas y registra la acción con fecha, hora e ID de usuario.

RF31: El sistema debe permitir al estudiante visualizar el feedback recibido desde su vista de calificaciones en Canvas, accesible como comentario de rúbrica en la entrega calificada correspondiente.

RF55: El sistema debe implementar una capa de abstracción para el motor de IA que permita cambiar de modelo de lenguaje (ej. GPT-4o, Claude, Gemini) mediante configuración en el panel de administración, sin modificar la lógica de negocio del plugin.

RF56: El sistema debe permitir al administrador gestionar los tokens o llaves de API del servicio de IA desde el panel de configuración, con almacenamiento cifrado en la base de datos y sin exposición en los logs del sistema.

# 3.  CASOS DE USO EXTENDIDOS

A Continuación se presentan 18 casos de uso de manera que resultan suficientes para que el sistema de Feedback Adaptativo opere de manera funcional, al incluir funcionalidades clave como la generación de feedback con IA, gestión de plantillas por rango de calificación, integración con Canvas LMS mediante LTI 1.3, panel de revisión y aprobación del profesor, y vista del estudiante para recibir y valorar el feedback recibido.

La cantidad de casos de uso se determina a partir del Documento 0 desarrollado en la entrega anterior.

## 3.1 Tablas CU Extendidas

En este apartado se profundiza en los casos de uso seleccionados para el proyecto. Las tablas 3.1 a 3.18 presentan cada caso de uso de forma detallada y extendida, con el fin de facilitar su comprensión y evidenciar el alcance funcional correspondiente.

###### Tabla 3.1: “Caso de uso N°1, Generando Feedback Automático con IA”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.2: “Caso de uso N°2, Personalizando Feedback con Historial Académico”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.3: “Caso de uso N°3, Generando Mensaje Diferenciado por Rango de Calificación”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.4: “Caso de uso N°4, Configurando Modelo de Lenguaje del Motor de IA”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.5: “Caso de uso N°5, Diferenciando Feedback según Trayectoria Académica”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.6: “Caso de uso N°6, Agregando Variables de Personalización”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.7: “Caso de uso N°7, Capturando Ediciones del Profesor sobre Feedback”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.8: “Caso de uso N°8, Calificando Calidad del Feedback Generado”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.9: “Caso de uso N°9, Gestionando Plantillas de Feedback”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.10: “Caso de uso N°10, Creando Nueva Plantilla con Variables Dinámicas”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.11: “Caso de uso N°11, Modificando Plantilla Existente”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.12: “Caso de uso N°12, Eliminando Plantilla de Feedback”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.13: “Caso de uso N°13, Consultando Historial de Plantillas”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.14: “Caso de uso N°14, Duplicando Plantilla Existente”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.15: “Caso de uso N°15, Activando Plantilla con Rangos Completos”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.16: “Caso de uso N°16, Integrando Plugin en SpeedGrader de Canvas”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.17: “Caso de uso N°17, Insertando Feedback como Comentario de Rúbrica”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 3.18: “Caso de uso N°18, Autenticando Usuario mediante LTI 1.3”.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

# 4. PRODUCT BACKLOG LIST DE PLUGIN DE FEEDBACK.

La lista del Product Backlog constituye un compendio activo y en constante evolución de todos los requerimientos y actividades necesarios para el desarrollo y la entrega del sistema. En ella se incluyen funcionalidades, características, correcciones de errores y mejoras planificadas para la solución en construcción.

En el contexto del proyecto, el backlog del producto se elabora conforme a los principios de Scrum++, lo que permite una planificación adaptable y progresiva. Cada ítem se ordena por prioridad y se define con el detalle suficiente para que las funcionalidades de mayor valor sean abordadas en los primeros incrementos.

Este backlog es un documento vivo que se revisa y se actualiza de forma continua a medida que el proyecto avanza, con el fin de adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente y a las mejoras del sistema. La tabla 4.1 muestra las primeras tareas seleccionadas para el Incremento 1, de acuerdo con lo definido para el primer sprint del proyecto.

###### Tabla 4.1: “Product Backlog“.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto”

## 4.1 Sprint Review Del Product Backlog List:

Al término del sprint, el equipo lleva a cabo la Sprint Review, una sesión abierta y colaborativa donde se presentaron los incrementos de producto obtenidos, se evalúa el cumplimiento de los objetivos declarados en el Sprint y se ajusta el Product Backlog de acuerdo con la retroalimentación recibida.

Retroalimentación recibida: El cliente nos exige algunos cambios y mejoras, los cuales se anotan y se cambian en el Product Backlog, en la tabla 4.2 y 4.3 se puede observar el antes y después del cambio exigido por el cliente.

###### Tabla 4.2: “Fragmento inicial del Product Backlog antes del cambio“.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto".

###### Tabla 4.3: “Fragmento actualizado del Product Backlog después del cambio“.

"Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto”.

## 4.2. Sprint Backlog (Esfuerzo, responsables, fechas)

## 4.3. Sprint Review (Cambios realizados por feedback)

## 4.4. Daily Scrums (Evidencia de las reuniones)

# 5. VISTAS 4+1.

Las vistas 4+1 ofrecen una representación estructurada de un sistema de software mediante perspectivas complementarias que garantizan una comprensión integral del diseño. Esta técnica divide el sistema en cinco vistas: lógica, desarrollo, procesos, física y casos de uso, cada una enfocada en un aspecto específico del software. El propósito de estas vistas es proporcionar una representación completa y coherente del sistema desde distintos ángulos, asegurando que todos los componentes y sus interacciones queden correctamente reflejados.

## 5.1 Vista lógica, diagrama de clases y modelo de datos:

Se elabora el diagrama de clases y modelo de datos correspondiente a la vista lógica del sistema Plugin de Feedback, el cual ofrece una representación clara de los principales componentes y sus interacciones dentro de la plataforma. Este modelo resulta fundamental para comprender la estructura del sistema, cómo se organizan sus módulos y de qué manera se relacionan para garantizar un funcionamiento adecuado.

La Figura 5.1 muestra cómo el sistema Plugin de Feedback se organiza alrededor de varias entidades clave, destacando especialmente los módulos relacionados con la generación de feedback con IA, gestión de plantillas, integración con Canvas LMS y el panel de administración. Se puede visualizar las relaciones entre las clases principales como Profesor, Estudiante, Sistema IA, Plantilla Feedback, Configuracion LTI, y la clase que representa la base de datos Feedback DB, junto con entidades auxiliares como Historial Academico, Variables Personalización y Resultado Generacion. Además, se definen atributos específicos para cada entidad, como el id, nombre, estado, timestamps y relaciones, lo que asegura la correcta normalización de la base de datos y la integridad de la información registrada en el sistema.

##### Figura 5.1 “Diagrama de clases”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.
Para mayor detalle mirar archivo modelo_persistencia.drawio.

El modelo de datos, el cual representa la estructura lógica y relacional que sustenta la base de datos del sistema, de manera que se centra en el registro, seguimiento y validación de procesos de generación de feedback adaptativo. A continuación, se describen las entidades más relevantes y sus relaciones:

Tabla usuarios:

Almacena la información de acceso de los usuarios del sistema (profesores y estudiantes).

Campos:

usuario_id (PK – clave primaria)

tipo_usuario (ENUM: 'profesor', 'estudiante')

nombre

email (unique)

password_hash

fecha_registro

ultimo_acceso

estado (ENUM: 'activo', 'inactivo', 'suspendido')

Esta tabla permite la autenticación y autorización de usuarios en el sistema.

Tabla plantillas_feedback:

Registra las plantillas de feedback configurables por rango de calificación.

Campos:

plantilla_id (PK – clave primaria)

nombre (unique)

rango_minimo (DECIMAL)

rango_maximo (DECIMAL)

contenido_base (TEXT)

variables_disponibles (JSON)

fecha_creacion

fecha_modificacion

creado_por (FK → usuarios.usuario_id)

activa (BOOLEAN)

Esta tabla centraliza la información de cada plantilla de feedback y permite su asociación con diferentes rangos de calificación.

Tabla configuraciones_lti:

Contiene la información detallada de la configuración LTI 1.3 para integración con Canvas LMS.

Campos:

config_id (PK – clave primaria)

client_id (VARCHAR, unique)

deployment_id (VARCHAR)

auth_login_url (VARCHAR)

auth_token_url (VARCHAR)

key_set_url (VARCHAR)

private_key_jwt (TEXT)

public_key_jwt (TEXT)

fecha_creacion

fecha_modificacion

activo (BOOLEAN)

Esta tabla registra todas las instancias de configuración LTI y es fundamental para el seguimiento del estado de integración.

Tabla resultados_feedback:

Guarda el historial de feedbacks generados por el sistema.

Campos:

resultado_id (PK – clave primaria)

usuario_id (FK → usuarios.usuario_id)

plantilla_id (FK → plantillas_feedback.plantilla_id)

config_id (FK → configuraciones_lti.config_id)

calificacion_original (DECIMAL)

feedback_generado (TEXT)

variables_utilizadas (JSON)

fecha_generacion

tiempo_procesamiento (INT)  // en milisegundos

version_modelo_ia (VARCHAR)

tokens_utilizados (INT)

costo_estimado (DECIMAL)

Esta tabla contribuye al seguimiento de métricas de rendimiento y costos del sistema de IA.

Tabla variables_personalizacion:

Define las variables disponibles para personalización en las plantillas.

Campos:

variable_id (PK – clave primaria)

nombre_variable (VARCHAR, unique)

descripcion (TEXT)

tipo_dato (ENUM: 'texto', 'numero', 'fecha', 'lista')

valores_predeterminados (JSON, nullable)

requerida (BOOLEAN)

fecha_creacion

Tabla historial_academico:

Registra el historial académico de los estudiantes para personalización avanzada.

Campos:

historial_id (PK – clave primaria)

usuario_id (FK → usuarios.usuario_id)

curso_id (VARCHAR)

nombre_curso (VARCHAR)

periodo_academico (VARCHAR)

calificacion_obtenida (DECIMAL)

comentarios_profesor (TEXT)

fecha_registro

A Continuación en la figura 5.2 Modelo de datos , se pueden apreciar de mejor manera, las tablas mencionadas, con su respectiva descripción.

##### Figura 5.2 “Modelo de datos”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.
Para mayor detalle mirar archivo modelo_persistencia.drawio.5.2

## 5.2 Vista Proceso, diagrama de secuencia.

Se elaboraron diagramas de secuencia que describen las interacciones entre los actores y los componentes del sistema durante la ejecución de los distintos casos de uso definidos para el Plugin de Feedback. Estos diagramas permiten visualizar el flujo de mensajes y operaciones que se desarrollan dentro de la plataforma. En la notación utilizada, el prefijo V_ identifica las vistas del sistema, mientras que C_ designa los controladores lógicos responsables de la comunicación con la base de datos; las entidades sin prefijo representan directamente las tablas del modelo de datos.

Las Figuras 5.3 a 5.20 presentan los diagramas de secuencia correspondientes a cada caso de uso.

##### Figura 5.3: “Diagrama de secuencia caso de uso N°1”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: En un entorno real, este sería un diagrama UML de secuencia que muestre: Estudiante envía solicitud → Sistema autentica vía LTI → Motor IA procesa prompt → Retorna feedback → Sistema guarda resultado → Notifica a profesor]

##### Figura 5.4: “Diagrama de secuencia caso de uso N°2”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema consulta historial académico → Filtra variables relevantes → Ajusta prompt de IA → Genera feedback contextualizado]

##### Figura 5.5: “Diagrama de secuencia caso de uso N°3”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema evalúa rango de calificación → Selecciona plantilla correspondiente → Sustituye variables dinámicas → Genera feedback personalizado]

##### Figura 5.6: “Diagrama de secuencia caso de uso N°4”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Administrador selecciona proveedor de IA → Configura parámetros de modelo → Prueba conexión → Guarda configuración en base de datos]

##### Figura 5.7: “Diagrama de secuencia caso de uso N°5”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema analiza tendencias históricas → Identifica patrones de mejora → Ajusta tono y contenido del feedback]

##### Figura 5.8: “Diagrama de secuencia caso de uso N°6”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Profesor define nueva variable → Sistema valida formato → Actualiza plantillas asociadas → Disponible para uso en feedback]

##### Figura 5.9: “Diagrama de secuencia caso de uso N°7”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Profesor revisa feedback → Realiza ediciones → Sistema guarda versión original y editada → Registra métricas de satisfacción]

##### Figura 5.10: “Diagrama de secuencia caso de uso N°8”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Estudiante valida utilidad del feedback → Sistema registra puntuación → Algoritmo de IA aprende de correcciones]

##### Figura 5.11: “Diagrama de secuencia caso de uso N°9”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Interfaz de administración → CRUD de plantillas → Validación de sintaxis de variables → Historial de cambios]

##### Figura 5.12: “Diagrama de secuencia caso de uso N°10”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Profesor define estructura → Inserta marcadores de posición → Prueba con datos de muestra → Publica plantilla]

##### Figura 5.13: “Diagrama de secuencia caso de uso N°11”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema carga plantilla actual → Permite edición en tiempo real → Valida compatibilidad → Guarda versión revisada]

##### Figura 5.14: “Diagrama de secuencia caso de uso N°12”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema verifica uso activo → Solicita confirmación → Elimina registro → Notifica afectados]

##### Figura 5.15: “Diagrama de secuencia caso de uso N°13”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Interfaz de auditoría → Filtros por fecha/autor → Muestra cambios realizados → Exporta reporte]

##### Figura 5.16: “Diagrama de secuencia caso de uso N°14”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema crea copia → Asigna nuevo nombre → Permite modificaciones independientes → Mantiene versión original]

##### Figura 5.17: “Diagrama de secuencia caso de uso N°15”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Profesor selecciona rango → Sistema valida solapamiento → Activa plantilla → Notifica a usuarios afectados]

##### Figura 5.18: “Diagrama de secuencia caso de uso N°16”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Profesor abre SpeedGrader → Lanza plugin vía LTI → Recibe contexto de asignación → Devuelve feedback para inserción]

##### Figura 5.19: “Diagrama de secuencia caso de uso N°17”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Sistema formatea feedback según estándar Canvas → Inserta en campo de comentario → Confirma inserción exitosa]

##### Figura 5.20: “Diagrama de secuencia caso de uso N°18”

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Intercambio de claves públicas → Validación de JWT → Creación de sesión local → Redirección a recurso solicitado]

## 5.3  Vista Desarrollo, diagrama de componentes:

Se elaboró el diagrama de componentes que muestra la organización estática de los elementos de implementación del sistema. Este diagrama permite visualizar cómo se estructuran y se relacionan los diferentes componentes software que conforman el Plugin de Feedback.

##### Figura 5.21: “Diagrama de componentes”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Componentes identificados:

Capa de presentación: React.js (módulos de autenticación, panel de gestión, visualización de feedback)

Capa de servicios: Node.js/Express (endpoints REST, servicio de IA, servicio de LTI)

Capa de acceso a datos: Repositorios PostgreSQL

Servicios externos: APIs de IA (GPT-4, Claude 3), Canvas LMS (LTI 1.3, AGS)

Infraestructura: Contenedores Docker, balanceador de carga, CDN]

## 5.3  Vista Desarrollo, diagrama de componentes:

Se elaboró el diagrama de componentes que muestra la organización estática de los elementos de implementación del sistema. Este diagrama permite visualizar cómo se estructuran y se relacionan los diferentes componentes software que conforman el Plugin de Feedback.

##### Figura 5.21: “Diagrama de componentes”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El sistema Plugin de Feedback Adaptativo está compuesto por cuatro capas principales de componentes, diseñadas siguiendo una arquitectura de microservicios desacoplados para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y facilidad de despliegue:

Capa de Presentación (Frontend):

Módulo de Autenticación y Autorización: Gestiona el inicio de sesión vía LTI 1.3, validación de tokens JWT y control de accesos basado en roles (profesor, estudiante, administrador).

Panel de Gestión de Profesores: Interfaz para crear, editar, eliminar y visualizar plantillas de feedback, con vista previa en tiempo real y gestión de variables de personalización.

Visualizador de Feedback: Componente que muestra el feedback generado dentro del entorno de Canvas LMS, integrado como iframe seguro en SpeedGrader.

Dashboard de Analítica: Panel de control que muestra métricas de uso, calidad del feedback generado y estadísticas de satisfacción de usuarios.

Capa de Lógica de Aplicación (Backend Services):

Servicio de Autenticación LTI: Encargado del flujo de autenticación OpenID Connect, intercambio de claves y gestión de sesiones seguras con Canvas LMS.

Servicio de Gestión de Plantillas: API REST para operaciones CRUD sobre plantillas de feedback, validación de sintaxis de variables y gestión de versiones.

Servicio de Generación de Feedback: Orquestador que coordina la interacción con los modelos de IA, aplica filtros de personalización y garantiza cumplimiento de estándares pedagógicos.

Servicio de Integración Canvas: Adaptador que implementa los servicios de Assignment and Grading (AGS) para sincronización de resultados y feedback en el libro de calificaciones.

Servicio de Analítica y Reportes: Recopila, procesa y almacena métricas de uso, rendimiento del sistema y feedback de usuarios para mejora continua.

Capa de Acceso a Datos:

Repositorio de Usuarios: Encargado de las operaciones de lectura/escritura en la tabla de usuarios y perfiles académicos.

Repositorio de Plantillas: Gestiona el almacenamiento, búsqueda y versiónado de las plantillas de feedback configurables.

Repositorio de Configuración LTI: Almacena y recupera las credenciales y parámetros de integración con Canvas LMS.

Repositorio de Resultados: Registra el historial de feedbacks generados, incluyendo métricas de rendimiento y interacciones de usuario.

Capa de Infraestructura y Servicios Externos:

Proveedores de IA: Integración segura con APIs de modelos de lenguaje como GPT-4 (OpenAI) y Claude 3 (Anthropic) mediante claves de servicio rotativas y monitoreo de uso.

Servicios de Canvas LMS: Uso oficial de los endpoints LTI 1.3 y Assignment and Grading Services (AGS) para integración nativa en el entorno educativo.

Sistema de Mensajería: Cola de tareas asíncronas (Redis/RabbitMQ) para procesamiento en background de generar feedback y notificaciones.

Sistema de Almacenamiento de Archivos: Almacenamiento seguro de documentos adjuntos, logos personalizados y recursos estáticos (AWS S3 o equivalente).

Los componentes se comunican mediante APIs RESTful bien definidas con contratos versionados, utilizando JSON como formato de intercambio de datos. Todas las comunicaciones entre componentes internos ocurren dentro de una red privada virtual (VPC) para garantizar seguridad y rendimiento óptimo.

El despliegue sigue una estrategia de contenedores Docker orquestados por Kubernetes, permitiendo escalado horizontal independiente de cada componente según la demanda y facilitando actualizaciones continuas sin downtime.

Cada componente incluye mecanismos de manejo de errores, logging estructurado y health checks para facilitar el monitoreo y la resolución de incidencias en entornos de producción.

## 5.4.  Vista Física, diagrama de despliegue:

Se elaboró el diagrama de despliegue que muestra la configuración física del sistema, incluyendo los nodos de hardware y los componentes software que se ejecutan en cada nodo. Este diagrama es esencial para comprender los requisitos de infraestructura y las relaciones de comunicación entre los distintos elementos del sistema.

##### Figura 5.22: “Diagrama de despliegue”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Nodos de despliegue:

Nodo de frontend: Servidor web (NGINX) hosting aplicación React.js

Nodo de backend: Servidor de aplicaciones (Node.js cluster) con balanceo de carga

Nodo de base de datos: Servidor PostgreSQL con réplica de lectura

Nodo de servicios de IA: Funciones serverless para llamadas a APIs externas

Nodo de monitoreo: Stack ELK para logs, Prometheus/Grafana para métricas

Conexiones: HTTPS entre nodos, VPC privada para base de datos, API keys para servicios externos]

## 5.4  Vista Física, diagrama de despliegue:

Se elaboró el diagrama de despliegue que muestra la configuración física del sistema, incluyendo los nodos de hardware y los componentes software que se ejecutan en cada nodo. Este diagrama es esencial para comprender los requisitos de infraestructura y las relaciones de comunicación entre los distintos elementos del sistema.

##### Figura 5.22: “Diagrama de despliegue”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El despliegue del Plugin de Feedback Adaptativo sigue una arquitectura basada en microservicios contenedorizados, diseñada para garantizar alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad en un entorno educativo de producción. La infraestructura se distribuye en múltiples nodos especializados, cada uno responsable de funciones específicas del sistema:

Nodo de Balanceo de Carga y Entrada (Edge):

Servicio: NGINX Plus acting as reverse proxy and load balancer

Funciones: Terminación SSL/TLS, distribución de tráfico, protección DDoS básica, enrutamiento basado en rutas y subdominios

Especificaciones: 2 vCPU, 4 GB RAM, almacenamiento SSD de 50 GB

Software: NGINX Plus, Fail2Ban, ModSecurity WAF

Nodos de Aplicación Frontend (React.js):

Servicio: 3 instancias de contenedores Docker hosting la aplicación React.js

Funciones: Interfaz de usuario para profesores (panel de gestión), estudiantes (visualización de feedback) y administradores (configuración del sistema)

Especificaciones por instancia: 2 vCPU, 3 GB RAM, almacenamiento efímero de 10 GB

Escalado: Grupo de escalado automático basado en CPU (umbral 70%) y latencia de respuesta

Software: Node.js 18, Nginx para servir archivos estáticos, PM2 para gestión de procesos

Nodos de Aplicación Backend (Node.js/Microservicios):

Servicio: 4 instancias de contenedores Docker por microservicio (auth, plantillas, feedback, integración, analítica)

Funciones: Lógica de negocio, procesamiento de APIs REST, orquestación de servicios de IA y manejo de eventos

Especificaciones por instancia: 3 vCPU, 6 GB RAM, almacenamiento SSD de 20 GB

Escalado: Escalado independiente por microservicio basado en métricas específicas (cola de tareas, tiempo de respuesta, tasa de errores)

Software: Node.js 18, Express.js, Docker, Helm charts para Kubernetes

Nodo de Base de Datos:

Servicio: Clúster PostgreSQL con replicación maestro-esclavo

Funciones: Almacenamiento persistente de todos los datos del sistema (usuarios, plantillas, configuraciones, resultados, logs de auditoría)

Especificaciones:

Maestro: 4 vCPU, 8 GB RAM, almacenamiento SSD de 200 GB

Esclavos (2 nodos): 2 vCPU, 4 GB RAM, almacenamiento SSD de 100 GB cada uno

Replicación: Streaming replication sincronizada para consistencia fuerte

Copias de seguridad: Snapshots diarios incremental, backups semanales completos

Software: PostgreSQL 15, Patroni para gestión de clúster, pgBouncer para pooling de conexiones

Nodos de Procesamiento de IA y Tareas Asíncronas:

Servicio: Trabajadores encolados para generación de feedback y procesamiento de tareas pesadas

Funciones: Llamadas a APIs externas de IA, procesamiento de lote de datos, generación de reportes, mantenimiento del sistema

Especificaciones: Grupo de escalado basado en longitud de cola (Redis) y tiempo de procesamiento

Instancias: Escalado dinámico de 1 a 10 nodos según demanda

Especificaciones por nodo: 2 vCPU, 4 GB RAM, almacenamiento efímero de 15 GB

Software: Python 3.11 para integración con APIs de IA, Celery para gestión de tareas, Redis como broker

Servicios de Almacenamiento y CDN:

Servicio: Almacenamiento de objetos para recursos estáticos y adjuntos seguros

Funciones: Almacenamiento de logos personalizados, documentos de ayuda, archivos de configuración y backups

Especificaciones: AWS S3 equivalente con versiónamiento habilitado y políticas de ciclo de vida

CDN: CloudFront para distribución global de assets estáticos con caché inteligente

Software: Cliente S3, políticas de acceso basadas en IAM, encriptación en reposo y en tránsito

Sistema de Monitoreo y Observabilidad:

Servicio: Stack completo de logging, métricas y tracing distribuido

Funciones: Recopilación, almacenamiento y visualización de datos operacionales para detección de anomalías y optimización de rendimiento

Componentes:

Loki: Agregación de logs estructurados

Prometheus: Almacenamiento de métricas de series temporales

Grafana: Visualización y alerting basado en métricas y logs

Jaeger: Tracing distribuido para seguimiento de transacciones entre microservicios

Especificaciones: 2 vCPU, 4 GB RAM por componente, almacenamiento SSD de 100 GB para datos de monitoreo

Software: Grafana Enterprise, Prometheus, Loki, Jaeger, Alertmanager

Servicios de Seguridad y Cumplimiento:

Servicio: Herramientas especializadas para garantizar cumplimiento con normas de protección de datos y seguridad educativa

Funciones: Escaneo de vulnerabilidades, análisis de código secreto, detección de intrusos, gestión de claves y certificados

Software: HashiCorp Vault para gestión de secrets, Trivy para escaneo de contenedores, Falco para detección de runtime, OpenSCAP para cumplimiento

Comunicaciones entre nodos:

Todo el tráfico interno ocurre dentro de una Red Privada Virtual (VPC) con subredes aisladas por capa (frontend, backend, datos, servicios)

Comunicación entre servicios mediante APIs RESTful over HTTPS con autenticación mutuala (mTLS) para servicios críticos

Uso de Internal Load Balancers (ILB) para distribución de tráfico dentro de la VPC

Conexiones seguras a servicios externos (APIs de IA, Canvas LMS) mediante endpoints privados o whitelisting de IPs

Todas las claves de API, certificados y credentials sensibles se almacenan y rotan mediante  HashiCorp Vault o equivalente

Consideraciones de Escalabilidad y Resiliencia:

Diseño sin estado en componentes de aplicación para facilitar escalado horizontal

Base de datos con réplicas de lectura para distribución de carga de consultas

Colas de tareas desacopladas para absorber picos de demanda en generación de feedback

Circuit breakers y reintentos exponenciales en llamadas a servicios externos

Health checks en todos los niveles (container, servicio, nodo) con failing fast y auto-recuperación

Estrategia de despliegue azul-verde para actualizaciones sin downtime

Backups automatizados con pruebas de restauración mensuales

Plan de recuperación ante desastres (DR) con RTO < 4 horas y RPO < 1 hora

Requisitos de Infraestructura Mínima para Entorno de Prueba:

2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD (todo en una sola máquina con Docker Compose)

Compatible con sistemas operativos Linux (Ubuntu 22.04 LTS recomendado)

Acceso a internet para descarga de dependencias y conexiones a servicios externos de IA

Requisitos de Infraestructura Recomendada para Entorno de Producción:

Como se describe arriba, con capacidad de escalado automático basado en métricas de rendimiento

Ancho de banda de red mínimo de 1 Gbps entre nodos internos

Protección contra pérdidas de datos mediante réplicas geográficas de backups (opcional pero recomendado para instituciones grandes)6. ESQUEMA DE BASE DE DATOS RELACIONAL

El sistema Plugin de Feedback Adaptativo utiliza una base de datos relacional PostgreSQL para el almacenamiento persistente de todos sus datos. El esquema está diseñado siguiendo las mejores prácticas de normalización (hasta 3FN) para garantizar integridad de datos, evitar redundancias y facilitar consultas eficientes.

A continuación se detalla cada tabla del esquema, incluyendo sus campos, tipos de datos, restricciones y relaciones:

## 5.5  Vista Casos de uso:

Se elaboran las vistas de casos de uso que describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario. Estas vistas complementan las vistas lógicas, de desarrollo, procesos y físicas para proporcionar una comprensión completa del sistema.

##### Figura 5.23: “Diagrama de casos de uso”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

[PLACEHOLDER: Actores principales: Profesor, Estudiante, Administrador del Sistema

Relaciones:

Profesor gestiona plantillas de feedback

Profesor revisa y aprueba feedback generado

Estudiante recibe y valida feedback

Administrador configura integración LTI y servicios de IA

Sistema IA genera feedback basado en entradas]

# 6. ESQUEMA DE BASE DE DATOS RELACIONAL

## 6.1 Tabla usuarios

Almacena la información de acceso y perfiles de todos los usuarios del sistema (profesores, estudiantes y administradores).

Campos:

usuario_id: SERIAL PRIMARY KEY

tipo_usuario: VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_usuario IN ('profesor', 'estudiante', 'administrador'))

nombre: VARCHAR(100) NOT NULL

email: VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL

password_hash: VARCHAR(255) NOT NULL

fecha_registro: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ultimo_acceso: TIMESTAMP WITH TIME ZONE

estado: VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'activo' CHECK (estado IN ('activo', 'inactivo', 'suspendido'))

institucion: VARCHAR(100) DEFAULT 'Universidad Andrés Bello'

facultad: VARCHAR(100) DEFAULT 'Ingeniería'

programa: VARCHAR(100) DEFAULT 'Ingeniería Civil Informática'

Índices:

PRIMARY KEY (usuario_id)

UNIQUE INDEX idx_usuarios_email (email)

INDEX idx_usuarios_tipo_estado (tipo_usuario, estado)

## 6.2 Tabla plantillas_feedback

Almacena las plantillas configurables de feedback que pueden ser asociadas a diferentes rangos de calificación.

Campos:

plantilla_id: SERIAL PRIMARY KEY

nombre: VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE

descripcion: TEXT

rango_minimo: DECIMAL(3,1) NOT NULL CHECK (rango_minimo >= 0 AND rango_minimo <= 7.0)

rango_maximo: DECIMAL(3,1) NOT NULL CHECK (rango_maximo >= 0 AND rango_maximo <= 7.0)

contenido_base: TEXT NOT NULL

variables_disponibles: JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb

fecha_creacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

fecha_modificacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

creado_por: INTEGER REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE SET NULL

activa: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

version: INTEGER NOT NULL DEFAULT 1

es_predeterminada: BOOLEAN DEFAULT FALSE

Restricciones:

CHECK (rango_minimo <= rango_maximo)

Única combinación (nombre, version) para permitir versionado

Índices:

PRIMARY KEY (plantilla_id)

UNIQUE INDEX idx_plantillas_nombre_version (nombre, version)

INDEX idx_plantillas_rango (rango_minimo, rango_maximo)

INDEX idx_plantillas_activa (activa)

## 6.3 Tabla configuraciones_lti

Almacena la configuración necesaria para la integración segura con Canvas LMS mediante LTI 1.3.

Campos:

config_id: SERIAL PRIMARY KEY

nombre_integracion: VARCHAR(100) NOT NULL

client_id: VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE

deployment_id: VARCHAR(255) NOT NULL

auth_login_url: TEXT NOT NULL

auth_token_url: TEXT NOT NULL

key_set_url: TEXT NOT NULL

private_key_jwt: TEXT NOT NULL

public_key_jwt: TEXT NOT NULL

fecha_creacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

fecha_modificacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

creado_por: INTEGER REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE SET NULL

activo: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

ultima_validacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE

estado_validacion: VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado_validacion IN ('pendiente', 'valido', 'invalido', 'expirado'))

Índices:

PRIMARY KEY (config_id)

UNIQUE INDEX idx_config_client_id (client_id)

INDEX idx_config_activo (activo)

## 6.4 Tabla variables_personalizacion

Define las variables disponibles para usar en las plantillas de feedback, que serán sustituidas por valores específicos del contexto.

Campos:

variable_id: SERIAL PRIMARY KEY

nombre_variable: VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE

descripcion: TEXT

tipo_dato: VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_dato IN ('texto', 'numero', 'fecha', 'lista', 'booleano'))

valores_predeterminados: JSONB

ejemplo_valor: VARCHAR(255)

requerida: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

orden_visualizacion: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

fecha_creacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

activa: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

Índices:

PRIMARY KEY (variable_id)

UNIQUE INDEX idx_variables_nombre (nombre_variable)

INDEX idx_variables_activas (activa, orden_visualizacion)

## 6.5 Tabla historial_academico

Registra el historial académico de los estudiantes para permitir personalización avanzada del feedback basada en trayectoria.

Campos:

historial_id: SERIAL PRIMARY KEY

usuario_id: INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE CASCADE

curso_codigo: VARCHAR(20) NOT NULL

curso_nombre: VARCHAR(200) NOT NULL

periodo_academico: VARCHAR(20) NOT NULL

calificacion_obtenida: DECIMAL(3,1) NOT NULL CHECK (calificacion_obtenida >= 0 AND calificacion_obtenida <= 7.0)

creditos: INTEGER NOT NULL CHECK (creditos > 0)

comentarios_profesor: TEXT

fecha_registro: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

curso_estado: VARCHAR(20) DEFAULT 'completed' CHECK (curso_estado IN ('en_curso', 'completed', 'aplazado', 'retirado'))

Índices:

PRIMARY KEY (historial_id)

UNIQUE INDEX idx_historial_unico (usuario_id, curso_codigo, periodo_academico)

INDEX idx_historial_usuario_periodo (usuario_id, periodo_academico)

INDEX idx_historial_calificacion (calificacion_obtenida)

## 6.6 Tabla resultados_feedback

Guarda el historial completo de todos los feedbacks generados por el sistema, incluyendo métricas de rendimiento y retroalimentación de usuarios.

Campos:

resultado_id: SERIAL PRIMARY KEY

usuario_id: INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE CASCADE

plantilla_id: INTEGER REFERENCES plantillas_feedback(plantilla_id) ON DELETE SET NULL

config_id: INTEGER REFERENCES configuraciones_lti(config_id) ON DELETE SET NULL

calificacion_original: DECIMAL(3,1) NOT NULL CHECK (calificacion_original >= 0 AND calificacion_original <= 7.0)

feedback_generado: TEXT NOT NULL

variables_utilizadas: JSONB NOT NULL

prompt_utilizado: TEXT

modelo_ia_utilizado: VARCHAR(50) NOT NULL

version_modelo: VARCHAR(20)

tokens_entrada: INTEGER NOT NULL CHECK (tokens_entrada >= 0)

tokens_salida: INTEGER NOT NULL CHECK (tokens_salida >= 0)

tiempo_procesamiento_ms: INTEGER NOT NULL CHECK (tiempo_procesamiento_ms >= 0)

costo_estimado_usd: DECIMAL(10,6) NOT NULL CHECK (costo_estimado_usd >= 0)

fecha_generacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ip_origen: INET

user_agent: TEXT

revisado_por_profesor: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

fecha_revision: TIMESTAMP WITH TIME ZONE

calificacion_profesor: INTEGER CHECK (calificacion_profesor BETWEEN 1 AND 5)

comentario_profesor: TEXT

visto_por_estudiante: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

fecha_visualizacion: TIMESTAMP WITH TIME ZONE

utilidad_estudiante: INTEGER CHECK (utilidad_estudiante BETWEEN 1 AND 5)

comentario_estudiante: TEXT

Índices:

PRIMARY KEY (resultado_id)

INDEX idx_resultados_usuario_fecha (usuario_id, fecha_generacion DESC)

INDEX idx_resultados_plantilla_fecha (plantilla_id, fecha_generacion DESC)

INDEX idx_resultados_modelo_fecha (modelo_ia_utilizado, fecha_generacion DESC)

INDEX idx_resultados_costo_fecha (costo_estimado_usd, fecha_generacion DESC)

INDEX idx_resultados_revisado (revisado_por_profesor, fecha_generacion)

## 6.7 Tabla logs_auditoria

Registra todas las acciones significativas realizadas en el sistema para cumplimiento de requisitos de seguridad y trazabilidad.

Campos:

log_id: SERIAL PRIMARY KEY

usuario_id: INTEGER REFERENCES usuarios(usuario_id) ON DELETE SET NULL

accion: VARCHAR(100) NOT NULL

entidad_afectada: VARCHAR(50)

entidad_id: INTEGER

descripcion: TEXT

ip_origen: INET

user_agent: TEXT

timestamp: TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

exitoso: BOOLEAN NOT NULL

mensaje_error: TEXT

Índices:

PRIMARY KEY (log_id)

INDEX idx_logs_usuario_fecha (usuario_id, timestamp DESC)

INDEX idx_logs_entidad (entidad_afectada, entidad_id)

INDEX idx_logs_timestamp (timestamp DESC)

Relaciones entre tablas:

usuarios.usuario_id → historial_academico.usuario_id (1:N, CASCADE on delete)

usuarios.usuario_id → resultados_feedback.usuario_id (1:N, CASCADE on delete)

usuarios.usuario_id → configuraciones_lti.creado_por (1:N, SET NULL on delete)

usuarios.usuario_id → plantillas_feedback.creado_por (1:N, SET NULL on delete)

usuarios.usuario_id → logs_auditoria.usuario_id (1:N, SET NULL on delete)

plantillas_feedback.plantilla_id → resultados_feedback.plantilla_id (1:N, SET NULL on delete)

configuraciones_lti.config_id → resultados_feedback.config_id (1:N, SET NULL on delete)

variables_personalizacion.variable_id → (usado en JSONB variables_disponibles y variables_utilizadas)

Este esquema soporta eficientemente las operaciones principales del sistema:

Consultas rápidas de plantillas aplicables según rango de calificación

Búsqueda eficiente del historial académico de un estudiante

Registro y análisis de métricas de generación de feedback

Trazabilidad completa de acciones para auditoría de seguridad

Escalabilidad horizontal mediante particionamiento por fecha en tablas grandes